Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта  2013 г. № 27

р.п. Янгель

### «Об утверждении мероприятий по

### разработке и утверждению схем тепло-,

### водоснабжения и водоотведения

### Янгелевского городского поселения

### Нижнеилимского района»

В соответствии с Федеральными законами от  27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2007 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской  Федерации  от 22.02.2012 г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и   руководствуясь Уставом Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения согласно приложению №1.

2. Утвердить мероприятия по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения согласно приложению №2.

3. Создать рабочую группу по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения в следующем составе:

- Базитов С.А. – глава Янгелевского городского поселения;

- Жучева Т.Г. – ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

- Стеценко А.В. – директор ООО «КУК ЖКХ» по согласованию.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования » и размещению на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

5. Постановление № 46 от 01.08.2012г., «Об утверждении плана мероприятий по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения, Постановление №76 от 28.12.2012г. «Об утверждении схемы теплоснабжения Янгелевского городского поселения» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                                   С.А.Базитов

Рассылка: в дело, отдел ЖКХ, ООО «КУК ЖКХ»,прокуратура.

Исп.Жучева Т.Г.

тел. 67-1-44

Приложение №1

к постановлению

от  «29» марта 2013г. № 27

Положение

о порядке разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района.

1. Настоящее Положение «О порядке разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района» (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2. Учитывая, что численность населения городского поселения, использующего индивидуальное потребление тепловой энергии, составляет менее 10 тысяч  человек, определяется настоящий порядок разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения (далее – схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения) (п.2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154).

3. Проект схем тепло-, водоснабжения и водоотведения разрабатывается органами местного самоуправления поселений и юридическими лицами.

В разработке  схем тепло-, водоснабжения и водоотведения могут участвовать теплоснабжающие  и водоснабжающие организации.

4. Схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

5. Схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности тепло-, водоснабжения и водоотведения; и потребления тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на тепло-, водоснабжения и водоотведения в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения;

е) согласование схем тепло-, водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

6. Администрация Янгелевского городского поселения (далее –Администрация поселения) в течение трех  календарных дней с даты принятия решения о начале разработки схем тепло-,  водоснабжения и водоотведения размещает на официальном сайте Администрации Янгелевского городского поселения (далее - официальный сайт) уведомление о начале разработки схем тепло-, водоснабжения и водоотведения и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г.  №154.

7. Юридическое лицо, приступившее к разработке проекта схем тепло-,  водоснабжения и водоотведения, направляет в Администрацию поселения уведомление о начале разработки схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Администрация  поселения размещает  на официальном сайте указанное уведомление в течение трех календарных дней с даты его поступления.

8.Администрация поселения предоставляет разработчикам схем тепло-, водоснабжения и водоотведения по их запросам в течение 14 календарных дней с даты получения запроса сведения, предусмотренные пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г.  №154».

9. Администрация поселения размещает проект схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации принимает замечания и предложения в течение 30 календарных дней с даты опубликования проектов схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

10. Администрация поселения проводит публичные слушания по проектам схем тепло-, водоснабжения и водоотведения не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему.

11. Размещение заключения о результатах публичных слушаний, протокола слушаний размещаются  на официальном сайте администрации в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний;

12. Утверждение проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется Главой Янгелевского городского поселения в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний.

13.Схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней с даты, ее утверждения подлежат размещению в полном объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем.

Приложение №2

к постановлению

от  « 29 » марта  2013г. № 27

График

мероприятий по разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения

Янгелевского городского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | 29.03.2013 г. | Глава Янгелевского городского поселения |
| 2 | Принятие постановления о разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района | 29.03.2013 г. | Глава Янгелевского городского поселения |
| 3 | Подготовка и размещение информации о разработке проектов схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения на официальном сайте администрации поселения | 01.04.2013 г.-03.04.2013 г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 4 | Размещение уведомления от юридических лиц, приступившим к разработке схем тепло-, водоснабжения, водоотведения. | до 20.04.2013г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 5 | Сбор исходных данных для разработки схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 16.04.2013 г.-30.04.2013 г. | Администрация Янгелевского городского поселения, «ООО КУК ЖКХ» |
| 6 | Разработка проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 01.05.2013г.-30.06.2013 г. | Организация (по договору), юр.лица. |
| 7 | Размещение проекта схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, на официальном сайте администрации | до 08.07.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 8 | Сбор замечаний и предложений по проектам схем тепло-, водоснабжению и водоотведению. | 09.07.13г.- 10.08.13г. |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схем тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 15.08.13г.-24.08.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 10 | Размещение на сайте заключения о результатах проведения публичных слушаний, протокола слушаний | 25.08.13г.-28.08.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 11 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 28.08.13г.- 04.09.13г. | Глава Янгелевского городского поселения |
| 12 | Размещение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения на официальном сайте администрации поселения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы, и опубликование в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования сведений о размещении схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. | 05.09.13г.-20.09.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29 марта  2013 г. № 42

р.п. Янгель

### «О назначении должностного  лица

### ответственного за разработку схемы тепло-,

### водоснабжения и водоотведения

### Янгелевского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2007г. №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

### 1. Назначить Жучеву Татьяну Григорьевну ответственным за разработку схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования » и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                             С.А.Базитов

Рассылка: в дело, отдел ЖКХ, ООО «КУК ЖКХ»

Исп.Жучева Т.Г.

тел. 67-1-44