Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06. 02. 2014г. № 16

р.п. Янгель

« О мероприятиях по организации

работ по разработке программы

комплексного развития систем

коммунальной инфрастуктуры

Янгелевского городского поселения»

В целях реализации норм Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 26.12.2005), а также обеспечения перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства определить следующие мероприятия и ответственных исполнителей по организации работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за разработку:

-Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения  ведущего специалиста администрации Жучеву Татьяну Григорьевну;

2. Утвердить мероприятия   по разработке  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Янгелевского городского поселения  на период до 2025 года»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ « Вести Янгелевского муниципального образования» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения 			                                      С.А.Базитов

рассылка: в дело, р/администрация, прокуратура.

исп.Жучева Т.Г.

8 (395 66) 67-1-44

Приложение

к постановлению Главы

Янгелевского городского поселения

№ 16 от 06.02.2014г.

План мероприятий  по разработке «Программы комплексного развития

| № п/п | Мероприятия | срокисполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка тех.задания. | До 15.02.14г. |
| 2. | Проведение конкурса по выбору организации по разработке программы | До 30.03.2014г. |
| 3. | Предоставление сведений позапросу | До 30.04.2014г. |
| 4. | Разработка программы | До 30.05.2014г. |
| 5. | Провдение публичных слушаний | До 30.06.2014г. |

систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения»

Глава Янгелевского

городского поселения                                         С.А.Базитов