Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19 марта  2014 г. № 32

р.п. Янгель

### «Об утверждении мероприятий по

### внесению дополнений в схему

### водоснабжения и водоотведения

### Янгелевского городского поселения

### Нижнеилимского района утверждённую

### постановлением № 13 от 20.01.2014г.»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении»,  в связи с  принятием  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В схему водоснабжения, водоотведения Янгелевского городского поселения, внести дополнения включив  разделы предусмотренные в п.5 и п.15 требований, с обязательным включением в данные разделы элементов, установленных п.п. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением правительства РФ от 05.09.2013г.782

2. Утвердить мероприятия по внесению дополнений в схему  водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения согласно приложению №1

3. Создать рабочую группу по разработке дополнений в схему  водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения в следующем составе:

- Базитов С.А. – глава Янгелевского городского поселения;

- Жучева Т.Г. – ведущий специалист администрации Янгелевского городского поселения;

- Стеценко А.В. – директор ООО «КУК ЖКХ» по согласованию.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования » и размещению на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения: http://www.yangel.3dn.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                                   С.А.Базитов

Рассылка: в дело, отдел ЖКХ, ООО «КУК ЖКХ»,прокуратура.

Исп.Жучева Т.Г.

тел. 67-1-44

Приложение №

к постановлению

от  « 19 » марта  2014г. № 32

График

мероприятий по внесению дополнений в схему  водоснабжения и водоотведения

Янгелевского городского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение информации о внесении дополнений в схему водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения на официальном сайте администрации поселения | До 20.03.2014г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 2 | Размещение уведомления от юридических лиц, приступившим к разработке дополнений в схему водоснабжения, водоотведения. | до 30.03.2014г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 3 | Сбор данных для внесения дополнений в схему водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 1.04.2014 г.-15.04.2014 г. | Администрация Янгелевского городского поселения, «ООО КУК ЖКХ» |
| 4 | Разработка дополнений в схему водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 16.04.2014г.-15.05.2014 г. | Организация (по договору), юр.лица. |
| 5 | Размещение дополнений в схему водоснабжения, водоотведения, на официальном сайте администрации | до 20.05.14г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 6 | Сбор замечаний и предложений по внесённым дополнениям в схему водоснабжению и водоотведению. | 21.05.13г.- 22.06.14г. |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по внесённым дополнениям в схему водоснабжения, водоотведения. | 27.06.13г.-12.07.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 8 | Размещение на сайте заключения о результатах проведения публичных слушаний, протокола слушаний | 13.07.13г.-15.07.13г. | Администрация Янгелевского городского поселения |
| 9 | Утверждение дополнений в схеме водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения | 16.07.14г.- 22.07.14г. | Глава Янгелевского городского поселения |
| 10 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения Янгелевского городского поселения на официальном сайте администрации поселения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы, и опубликование в СМИ «Вести Янгелевского муниципального образования сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения. | 23.07.14г.-24.07.14г. | Администрация Янгелевского городского поселения |